# Tab 1

เอกสารการทดสอบระบบงาน(UAT)

ระบบยืม-คืนครุภัณฑ์

ส่วน User (ผู้ใช้งานระบบ)

# 1. UAT Plan

| ลำดับ | ต้องการทดสอบอะไรบ้าง | ใครใช้ | ตอบBusiness Requirement หรือไม่ | ระบุสถานการณ์ในการทดสอบ | วิธีการทดสอบ | ไทไลน์การทำงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ระบบการยืนครุภัณฑ์ | เจ้าหน้าที่แผนกและเจ้าหน้าที่ศูนย์ครุภัณฑ์ | BR-04:การยืม-คืนครุภัณฑ์ต้องถูกบันทึกประวัติการใช้งาน | ผู้ใช้ทำรายการยืมครุภัณฑ์ที่พร้อมใช้งาน ระบบบันทึกประวัติการยืมพร้อมวันที่และชื่อผู้ยืมสำเร็จ หรือยืมครุภัณฑ์ที่ไม่พร้อมใช้งาน ระบบแจ้งเตือนและไม่บันทึกรายการ | Automation Testing | 1 วัน |
| 2 | ระบบการคืนครุภัณฑ์ | เจ้าหน้าที่แผนกและเจ้าหน้าที่ศูนย์ครุภัณฑ์ | BR-04:การยืม-คืนครุภัณฑ์ต้องถูกบันทึกประวัติการใช้งาน | ผู้ใช้ทำรายการคืนครุภัณฑ์ ระบบบันทึกประวัติการคืนและอัปเดตสถานะครุภัณฑ์สำเร็จ หรือคืนครุภัณฑ์ที่ไม่มีประวัติการยืม ระบบแจ้งเตือนและไม่อนุญาตให้บันทึก | Automation Testing | 1 วัน |
| 3 | ระบบการดูประวัติการยืม-คืนครุภัณฑ์ | เจ้าหน้าที่ศูนย์ครุภัณฑ์ | BR-04:การยืม-คืนครุภัณฑ์ต้องถูกบันทึกประวัติการใช้งาน | ผู้ใช้ตรวจสอบประวัติ ระบบแสดงรายการยืม-คืนครบถ้วนทุกรายการ | Manual Testing | 1 วัน |

# 2. TEST SCENARIO

| Function | Scenario |
| --- | --- |
| FN-HAM-01 การยืม-คืนครุภัณฑ์ | TS-FN-HAM-01-01 ตรวจสอบการกรอกข้อมูล |
|  | TS-FN-HAM-01-02 ตรวจสอบการทำงานของปุ่ม |
|  | TS-FN-HAM-01-03 ตรวจสอบการแสดงผล |
| FN-HAM-02 การดูประวัติการยืม-คืนครุภัณฑ์ | TS-FN-HAM-02-01 ตรวจสอบการกรอกข้อมูล |
|  | TS-FN-HAM-02-02 ตรวจสอบการทำงานของปุ่ม |
|  | TS-FN-HAM-02-03 ตรวจสอบการแสดงผล |

# 3. TEST CASE

| Scenario | Test Case |
| --- | --- |
| TS-FN-HAM-01-01 ตรวจสอบการกรอกข้อมูล | TC-FN-HAM-01-01-01 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลชื่อผู้ยืม |
|  | TC-FN-HAM-01-01-02 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลแผนก |
|  | TC-FN-HAM-01-01-03 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลค้นหา |
| TS-FN-HAM-01-02 ตรวจสอบการทำงานของปุ่ม | TC-FN-HAM-01-02-01 ตรวจสอบการทำงานของปุ่มการจัดการของแต่ละครุภัณฑ์ |
|  | TC-FN-HAM-01-02-02 ตรวจสอบการทำงานของปุ่มแสดงรายละเอียดของแต่ละครุภัณฑ์ |
|  | TC-FN-HAM-01-02-03 ตรวจสอบการทำงานของปุ่มเปลี่ยนหน้า |
|  | TC-FN-HAM-01-02-04 ตรวจสอบการทำงานของ Dropdown สถานะ |
|  | TC-FN-HAM-01-02-05 ตรวจสอบการทำงานของ Dropdown ประเภท |
| TS-FN-HAM-01-03 ตรวจสอบการแสดงผล | TC-FN-HAM-01-03-01 ตรวจสอบการแสดงผลของรายชื่อครุภัณฑ์ |
|  | TC-FN-HAM-01-03-02 ตรวจสอบการแสดงผลของรูปของครุภัณฑ์ |
| TS-FN-HAM-02-01 ตรวจสอบการกรอกข้อมูล | TC-FN-HAM-02-01-01 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลค้นหา |
| TS-FN-HAM-02-02 ตรวจสอบการทำงานของปุ่ม | TC-FN-HAM-02-02-01 ตรวจสอบการทำงานของ Dropdown สถานะ |
|  | TC-FN-HAM-02-02-02 ตรวจสอบการทำงานของปุ่มเปลี่ยนหน้า |
| TS-FN-HAM-02-03 ตรวจสอบการแสดงผล | TC-FN-HAM-02-03-01 ตรวจสอบการแสดงผล ประวัติการยืม-คืนของครุภัณฑ์ |

# 4. Test Case Summary

| Function | Scenario | Test Case |
| --- | --- | --- |
| FN-HAM-01 การยืม-คืนครุภัณฑ์ | TS-FN-HAM-01-01 ตรวจสอบการกรอกข้อมูล | TC-FN-HAM-01-01-01 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลชื่อผู้ยืม |
|  |  | TC-FN-HAM-01-01-02 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลแผนก |
|  |  | TC-FN-HAM-01-01-03 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลค้นหา |
|  | TS-FN-HAM-01-02 ตรวจสอบการทำงานของปุ่ม | TC-FN-HAM-01-02-01 ตรวจสอบการทำงานของปุ่มการจัดการการยืมของแต่ละครุภัณฑ์ |
|  |  | TC-FN-HAM-01-02-02 ตรวจสอบการทำงานของปุ่มการจัดการการคืนของแต่ละครุภัณฑ์ |
|  |  | TC-FN-HAM-01-02-03 ตรวจสอบการทำงานของปุ่มเปลี่ยนหน้า |
|  |  | TC-FN-HAM-01-02-04 ตรวจสอบการทำงานของ Dropdown สถานะ |
|  |  | TC-FN-HAM-01-02-05 ตรวจสอบการทำงานของ Dropdown ประเภท |
|  | TS-FN-HAM-01-03 ตรวจสอบการแสดงผล | TC-FN-HAM-01-03-01 ตรวจสอบการแสดงผลของรายชื่อครุภัณฑ์ |
|  |  | TC-FN-HAM-01-03-02 ตรวจสอบการแสดงผลของรูปจองครุภัณฑ์ |
| FN-HAM-02 การดูประวัติการยืม-คืนครุภัณฑ์ | TS-FN-HAM-02-01 ตรวจสอบการกรอกข้อมูล | TC-FN-HAM-02-01-01 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลค้นหา |
|  | TS-FN-HAM-02-02 ตรวจสอบการทำงานของปุ่ม | TC-FN-HAM-02-02-01 ตรวจสอบการทำงานของ Dropdown สถานะ |
|  |  | TC-FN-HAM-02-02-02 ตรวจสอบการทำงานของปุ่มเปลี่ยนหน้า |
|  | TS-FN-HAM-02-03 ตรวจสอบการแสดงผล | TC-FN-HAM-02-03-01 ตรวจสอบการแสดงผล ประวัติการยืม-คืนของครุภัณฑ์ |

# Tab 2

# 5. UAT Script (สคริปต์การทดสอบ)

|  | ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ในโรงพยาบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Function | การยืม-คืนครุภัณฑ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Test Scenario ID | Test Scenario Description | Test Case ID | Test Case Discription | Test Step | Pre-Condition | Test Data | Post-Condition | Excepted Result | Test Result | Remark | Defect No. |
| TS-FN-HAM-01-01 | ตรวจสอบการกรอกข้อมูล | TC-FN-HAM-01-01-01 | ตรวจสอบการกรอกข้อมูล | 1. เปิดหน้า 'ยืม-คืนครุภัณฑ์' 2. คลิกปุ่ม 'ยืมของ' บนครุภัณฑ์ที่พร้อมใช้งาน 3. กรอกชื่อผู้ยืมในช่อง Text 4. ตรวจสอบว่าระบบรับข้อมูลได้ถูกต้อง | เข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์ URL: 127.0.0.1:8000 | ชื่อผู้ยืม: "สมชาย ใจดี" | ระบบแสดงชื่อผู้ยืมในฟอร์ม | ระบบรับค่าชื่อผู้ยืมและแสดงผลได้ถูกต้อง | ผ่าน |  |  |
|  |  | TC-FN-HAM-01-01-02 | ตรวจสอบการกรอกข้อมูลแผนก | 1. เปิดหน้า 'ยืม-คืนครุภัณฑ์' 2. คลิกปุ่ม 'ยืมของ' บนครุภัณฑ์สถานะ 'ว่าง' 3. กรอกชื่อแผนกในช่อง Text 4. ตรวจสอบว่าระบบรับข้อมูลได้ถูกต้อง | เข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์ URL: 127.0.0.1:8000 | แผนก: "สำนักทะเบียน" | ระบบแสดงชื่อแผนกในฟอร์ม | ระบบรับค่าแผนกและแสดงผลได้ถูกต้อง | ผ่าน |  |  |
|  |  | TC-FN-HAM-01-01-03 | ตรวจสอบการกรอกข้อมูลค้นหา | 1. เปิดหน้า 'ยืม-คืนครุภัณฑ์' 2. พิมพ์ชื่อครุภัณฑ์ใน Search box: 'เครื่องวัดความดัน' 3. ตรวจสอบผลการค้นหาที่แสดง | เข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์ URL: 127.0.0.1:8000 | Search: "เครื่องวัดความดัน" | ระบบแสดงผลการค้นหา | ระบบกรองและแสดงรายการที่ตรงกับคำค้นหา | ผ่าน |  |  |
| TS-FN-HAM-01-02 | ตรวจสอบการทำงานของปุ่ม | TC-FN-HAM-01-02-01 | ตรวจสอบการทำงานของปุ่มการจัดการการยืมของแต่ละครุภัณฑ์ | 1. คลิกเมนู 'ยืม-คืนครุภัณฑ์' 2. เลือกครุภัณฑ์สถานะ 'ว่าง' กดปุ่ม 'ยืม' 3. กรอกข้อมูลผู้ยืม, แผนก 4. กดปุ่ม 'ยืนยันการยืม' 5. ตรวจสอบสถานะครุภัณฑ์ | เข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์ URL: 127.0.0.1:8000 | ครุภัณฑ์: BP-2024-001 | ระบบบันทึกข้อมูล สถานะเปลี่ยนเป็น 'กำลังยืม' | ระบบบันทึกข้อมูลสำเร็จ สถานะเปลี่ยนเป็น 'กำลังยืม' แสดงชื่อผู้ยืม | ผ่าน |  |  |
|  |  | TC-FN-HAM-01-02-02 | ตรวจสอบการทำงานของปุ่มการจัดการการคืนของแต่ละครุภัณฑ์ | 1. คลิกเมนู 'ยืม-คืนครุภัณฑ์' 2. เลือกครุภัณฑ์สถานะ 'กำลังยืม' กดปุ่ม 'คืน' 3. กรอกข้อมูลผู้ยืม, สภาพครุภัณฑ์ 4. กดปุ่ม 'ยืนยันการรับคืน' 5. ตรวจสอบสถานะครุภัณฑ์ | เข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์ URL: 127.0.0.1:8000 | ครุภัณฑ์: AED-2024-005 | ระบบแสดงรายละเอียดครุภัณฑ์ | ระบบบันทึกข้อมูลสำเร็จ สถานะเปลี่ยนเป็น 'ว่าง' | ผ่าน |  |  |
|  |  | TC-FN-HAM-01-02-03 | ตรวจสอบการทำงานของปุ่มเปลี่ยนหน้า | 1. คลิกเมนู 'ยืม-คืนครุภัณฑ์' 2. กดปุ่มเปลี่ยนหน้า (Next / Previous) 3. ตรวจสอบรายการที่แสดงในแต่ละหน้า | เข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์ URL: 127.0.0.1:8000 | มีครุภัณฑ์มากกว่า 1 หน้า | ระบบเปลี่ยนหน้าและแสดงรายการถัดไป | ระบบเปลี่ยนหน้าได้ถูกต้อง แสดงรายการในหน้าที่เลือก | ผ่าน |  |  |
|  |  | TC-FN-HAM-01-02-04 | ตรวจสอบการทำงานของ Dropdown สถานะ | 1. เปิดหน้า 'ยืม-คืนครุภัณฑ์' 2. คลิก Dropdown 'สถานะ' 3. เลือกสถานะ 'ว่าง' 4. ตรวจสอบรายการที่แสดง | เข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์ URL: 127.0.0.1:8000 | Dropdown สถานะ: 'ว่าง' | ระบบกรองแสดงเฉพาะสถานะที่เลือก | แสดงเฉพาะรายการที่มีสถานะ 'ว่าง' เท่านั้น | ผ่าน |  |  |
|  |  | TC-FN-HAM-01-02-05 | ตรวจสอบการทำงานของ Dropdown ประเภท | 1. เปิดหน้า 'ยืม-คืนครุภัณฑ์' 2. คลิก Dropdown 'ประเภท' 3. เลือกประเภทครุภัณฑ์ 4. ตรวจสอบรายการที่แสดง | เข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์ URL: 127.0.0.1:8000 | Dropdown ประเภท: เลือก 1 ประเภท | ระบบกรองแสดงเฉพาะประเภทที่เลือก | แสดงเฉพาะรายการที่ตรงกับประเภทที่เลือกเท่านั้น | ผ่าน |  |  |
| TS-FN-HAM-01-03 | ตรวจสอบการแสดงผล | TC-FN-HAM-01-03-01 | ตรวจสอบการแสดงผลของรายชื่อครุภัณฑ์ | 1. คลิกเมนู 'ยืม-คืนครุภัณฑ์' 2. ตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ที่แสดงบนหน้าจอ | เข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์ URL: 127.0.0.1:8000 | รายการครุภัณฑ์ทั้งหมด | ระบบแสดงรายการครุภัณฑ์ทั้งหมด | แสดงรายการพร้อม Column: รูปภาพ, รายการ/รหัส, ประเภท, ผู้ยืม/แผนก, วันที่ยืม, สถานะ, จัดการ | ผ่าน |  |  |
|  |  | TC-FN-HAM-01-03-02 | ตรวจสอบการแสดงผลของรูปของครุภัณฑ์ | 1. คลิกเมนู 'ยืม-คืนครุภัณฑ์' 2. ตรวจสอบคอลัมน์รูปภาพของแต่ละรายการ | เข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์ URL: 127.0.0.1:8000 | ครุภัณฑ์: BP-2024-001, WC-2023-012 | ระบบแสดงรูปภาพครุภัณฑ์แต่ละรายการ | รูปภาพแสดงถูกต้องตรงกับรายการครุภัณฑ์แต่ละชิ้น | ผ่าน |  |  |
|  |  | TC-FN-HAM-01-03-03 | ตรวจสอบการแสดงผลประวัติการยืม-คืนของครุภัณฑ์ | 1. คลิกเมนู 'ยืม-คืนครุภัณฑ์' 2. เลือกครุภัณฑ์ที่มีประวัติการยืม-คืน 3. กดดูประวัติการใช้งาน 4. ตรวจสอบรายการที่แสดง | เข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์ URL: 127.0.0.1:8000 | ครุภัณฑ์ที่มีประวัติการยืม-คืนอย่างน้อย 1 รายการ | ระบบแสดงประวัติการยืม-คืนครบถ้วน | ระบบแสดงรายการยืม-คืนครบถ้วนทุกรายการ พร้อมวันที่และชื่อผู้ยืม | ผ่าน |  |  |

| Function | การดูประวัติการยืม-คืนครุภัณฑ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Test Scenario ID | Test Scenario Description | Test Case ID | Test Case Discription | Test Step | Pre-Condition | Test Data | Post-Condition | Excepted Result | Test Result | Remark | Defect No. |
| Test Scenario ID | Test Scenario Description | Test Case ID | Test Case Discription | Test Step | Pre-Condition | Test Data | Post-Condition | Excepted Result | Test Result | Remark | Defect No. |
| TS-FN-HAM-02-01 | ตรวจสอบการกรอกข้อมูล | TC-FN-HAM-02-01-01 | ตรวจสอบการกรอกข้อมูลค้นหา | 1. คลิกเมนู 'ดูประวัติการยืม-คืน' 2. พิมพ์คำค้นหาใน Search box เช่น รหัสครุภัณฑ์ 3. ตรวจสอบผลการค้นหาที่แสดง | เข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์ URL: 127.0.0.1:8000 | Search: "BP-2024-001" | ระบบแสดงผลการค้นหา | ระบบกรองและแสดงรายการประวัติที่ตรงกับคำค้นหา | ผ่าน |  |  |
| TS-FN-HAM-02-02 | ตรวจสอบการทำงานของปุ่ม | TC-FN-HAM-02-02-01 | ตรวจสอบการทำงานของ Dropdown สถานะ | 1. คลิกเมนู 'ดูประวัติการยืม-คืน' 2. คลิก Dropdown 'สถานะ' 3. เลือกสถานะ เช่น 'กำลังยืม' 4. ตรวจสอบรายการที่แสดงผล | เข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์ URL: 127.0.0.1:8000 | Dropdown สถานะ: 'กำลังยืม' | ระบบกรองแสดงเฉพาะสถานะที่เลือก | แสดงเฉพาะรายการประวัติที่มีสถานะ 'กำลังยืม' เท่านั้น | ผ่าน |  |  |
|  |  | TC-FN-HAM-02-02-02 | ตรวจสอบการทำงานของปุ่มเปลี่ยนหน้า | 1. คลิกเมนู 'ดูประวัติการยืม-คืน' 2. กดปุ่มเปลี่ยนหน้า (Next / Previous) 3. ตรวจสอบรายการที่แสดงในแต่ละหน้า | เข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์ URL: 127.0.0.1:8000 | รายการประวัติยืม-คืน | ระบบเปลี่ยนหน้าและแสดงรายการถัดไป | ระบบเปลี่ยนหน้าได้ถูกต้อง แสดงรายการในหน้าที่เลือก | ผ่าน |  |  |
| TS-FN-HAM-02-03 | ตรวจสอบการแสดงผล | TC-FN-HAM-02-03-01 | ตรวจสอบการแสดงผล ประวัติการยืม-คืนของครุภัณฑ์ | 1. คลิกเมนู 'ดูประวัติการยืม-คืน' 2. ตรวจสอบรายการที่แสดงบนหน้าจอ | เข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์ URL: 127.0.0.1:8000 | รายการประวัติยืม-คืน | ระบบแสดงประวัติการยืม-คืนครบถ้วน | ระบบแสดงรายการยืม-คืนครบถ้วนทุกรายการ พร้อมวันที่และชื่อผู้ยืม | ผ่าน |  |  |